PLANO DE PROJETO – Loja de Roupas Online - JungleFree

1. Identificação do Projeto

- Nome: JungleFree

- Data de Início:  10/08/2025

- Data Estimada de Conclusão: 05/10/2025

- Gerente de Projeto / Scrum Master: Patrick Ricardo dos Santos Batista

- Cliente / Product Owner: Rian Gambino

- QA/Engenheiro de Testes: Marcos eduardo santos de moura

- Tech Lead/Arquiteto de Software: Eduardo Gustavo da Silva Marques

- Config manager/ Gerente de Configuração: Patrick Ferreira

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web de e-commerce simples e funcional para venda de roupas com quatro módulos principais:

- Módulo 1 – Gerenciamento de Produtos: Cadastro de roupas (nome, descrição, preço, tamanho, categoria, estoque, foto). Consulta e atualização de produtos disponíveis.

- Módulo 2 – Gerenciamento de Clientes: Cadastro de clientes (nome, email, senha, endereço, telefone). Login e autenticação.

- Módulo 3 – Carrinho e Pedidos: Adição e remoção de produtos no carrinho. Simulação de compra (checkout fictício). Histórico de pedidos.

- Módulo 4 – Administração e Relatórios: Relatórios de vendas e clientes. Controle de estoque. Gerenciamento de usuários (cliente x administrador).

3. Escopo

Incluído no escopo:

- Cadastro e consulta de produtos (nome, preço, descrição, categoria, tamanho, estoque, imagens).

- Gerenciamento de clientes (cadastro, login, autenticação, atualização de dados).

- Carrinho de compras e pedidos (adicionar/remover produtos, finalizar compra, histórico de pedidos).

- Relatórios administrativos (vendas por período, produtos mais vendidos, clientes ativos).

- Controle de estoque (atualização automática após pedidos).

- Autenticação e níveis de acesso (cliente vs. administrador).

- Interface web responsiva (desktop e mobile).

- API RESTful documentada com Swagger.

Fora do escopo:

- Aplicativo mobile (Android/iOS).

- Integração com sistemas de logística e rastreamento de entrega.

- Módulos avançados de marketing digital (cupons, recomendação automática, etc.).

- Integração com sistemas contábeis/fiscais (NF-e, ERP).

- Integração direta com bancos sem uso de intermediadores (ex.: cartões sem gateway).

4. Cronograma Geral (Macro)

| Meses | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| 1-2 | Planejamento, setup do ambiente e definição de requisitos |
| 3-4 | Implementação de cadastro de produtos e clientes |
| 5-6 | Módulo de carrinho e pedidos (checkout básico) |
| 7-8 | Relatórios, segurança e testes finais |

5. Metodologia de Desenvolvimento

- Metodologia: Ágil - Scrum

- Sprints: 4 Sprints de 2 semanas

- Cerimônias Scrum:

- Sprint Planning (Início da sprint)

- Daily Scrum (15 min)

- Sprint Review (Apresentação)

- Sprint Retrospective (Ajustes de processo)

6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Rian Gambino | Definir visão do produto validae requesitos e priorizar backlog |
| Scrum Master | Patrick Ricardo | Facilitar cerimônias scrum e Removar impedimentos da equipe |
| Dev Team | Eduardo Gustavo, Patrick Ricardo, Marcos moura | Desenvolvimento, testes unitários e documentação técnica |
| Configuration Manager | Patrick Ferreira | Controlar versões, gerenciar baseline e configurar ambientes |
| QA/Test Enginner | Marcos Moura | Criar e executar testes, reportar falhas e validar qualidade |
| Tech Lead | Eduardo Gustavo | Define arquitetura, padões de código e aprovar soluções técnicas |

7. Recursos Necessários

- Ferramentas de Desenvolvimento: Python,JavaScript,  MySQL e HTML/CSS

- Gerenciamento: Canva, Figma, TikTok e Instagram

- Versionamento: Git +GitHub

- Testes: Postman, Swagger, Pytest/ Unittest (backend)

- Infraestrutura de pagamentos: PagSeguro, Pix e Mercado Pago

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de tempo dos membros | Alta | Alto | Daily Scrums curtos para monitorar progresso |
| Dificuldades técnicas com framework escolhido | Média | Médio | Tutoriais e apoio entre pares |
| Atrasos na definição de requisitos | Média | Alto | Reuniões frequentes com o PO |
| Erros no processo de compra | Baixa | Alto | Testes automatizados e revisões de código |

9. Critérios de Sucesso

- Cadastro e compra de produtos funcionando

- Relatórios básicos de vendas e clientes

- Interface responsiva e intuitiva

- Autenticação e controle de acesso implementados

- Documentação técnica (Swagger, README, DER do banco)

10. Comunicação

- Reuniões semanais: Quarta-Feira e Sabado

- Daily Scrum: 60 min via Discord/WhatsApp

- Ferramentas de comunicação: WhatsApp, Discord e Google Drive

- Repositório: GitHub (com branches e PRs revisados)